附件1：

合同变更前征求意见公示表

依据《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区政府采购中心关于进一步规范政府采购合同管理的通知》有关规定，深圳市龙岗区坂田街道市政事务中心（采购单位名称）拟对龙岗区坂田街道公共道路绿化养护服务项目采购一标段(项目名称)项目合同进行部分条款变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

采购项目名称：龙岗区坂田街道公共道路绿化养护服务项目采购一标段 采购项目编号：LGCG2018150866 合同金额（万元）：578.593448 中标供应商：深圳市广信建设工程有限公司

变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等） 1.原道路特级绿地317239.03平方米，一级行道树3059株，核减道路特级绿地8960平方米，一级行道树360株。内容变更为：道路特级绿地308279.03平方米，一级行道树2699株。 2.原合同总金额为人民币5785934.48元（大写：伍佰柒拾捌万伍仟玖佰叁拾肆元肆角捌分），核减161360元，合同金额变更为：5624574.48元（大写：伍佰陆拾贰万肆仟伍佰柒拾肆元肆角捌分）。

合同变更的理由及相关说明： 因环城路快速化改造工程、雪象体育公园的开工建设，需拆除我街道公共道路绿化养护服务一标段雪岗南路（吉华路至坂雪岗大道）特级绿地面积4300平方米，一级行道树360株，下雪社区公园特级绿地面积4660平方米。因客观原因导致实际需求发生变化，确需核减坂田街道公共道路绿化养护服务项目一标段采购费用，符合合同变更不改变合同订立目的、变更原因归属于合同订立时无法预见的客观因素、变更更有利于保障财政性资金的使用效益等原则。 核减时间从2020年8月9日至2021年8月8日止（共12个月），该项目需核减161360元（根据投标文件报价标准，按照特级绿地单价16元/平方米·年，一级行道树单价50元/株·年标准计算,雪岗南路（吉华路至坂雪岗大道）绿化管养费用为4300平方米*16元/平方米·年+360株*50元/株·年=86800元/年，下雪社区公园绿化管养费用为4660平方米*16元/平方米·年=74560元/年，需核减费用为：86800元/年+74560元/年=161360元）。

征求意见期限：从2020年8月3日至2020年8月7日（公示时间5个工作日）

联系方式：89608042 采购人：深圳市龙岗区坂田街道市政事务中心（单位名称） 地址：深圳市龙岗区坂田街道布龙路498号附楼201 联系电话：89608042 传真：89505526 合同备案机构：深圳市龙岗区政府采购中心 地址：深圳市龙岗区中心城清林中路77号海关大厦西座4楼 联系电话：89552428

备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人。